ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------------🙖🙐✰🙖🙐-------------

Tên đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHO THUÊ CĂN HỘ VÀ TÍCH HỢP AI ĐỂ HỖ TRỢ THÔNG TIN TÌM KIẾM

(TEST PLAN SPRINT 1)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- Phan Tín bin

- Châu Văn Quy

- Trần Văn Sơn Nam

- Hoàng Đại Hợp

- Đoàn Tuần Anh

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

PROJECT INFORMATION

| Dự án viết tắt | SmartLease |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI) |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 16/08/2026 | Thời gian kết thúc |  |
| Đơn vị chủ trì | Đại học Duy Tân (Duy Tan University) |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979 |  |  |
| Product Owner | Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915 |  |  |
| Đối tác | Trần Bàn Thạch |  |  |
| Scrum Master | Phan Tín bin | binbin 181003@gmail.com | 28211104504 |
| Development Team | Châu Văn Quy | cvanquy579@gmail.com | 29210253136 |
|  | Trần Văn Sơn Nam | namff169@gmail.com | 29211280387 |
|  | Hoàng Đại Hợp | hop24072003@gmail.com | 27211233504 |
|  | Đoàn Tuấn Anh | Tt126672@gmaill.com | 29211140086 |

| DOCUMENT NAME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | User Story |  |  |
| Tác giả | Hoàng Đại Hợp |  |  |
| Chức vụ | Product Owner |  |  |
| Ngày | 30/08/2026 | Tên tệp: | 8.DA_2_TESTPLANSPRINT1_ver.1.docs |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| REVISION HISTORY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Hoàng Đại Hợp | 30/08/2025 | Tạo tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Trần Bản Thạch | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
| Product Owner | Hoàng Đại Hợp | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
| Đội sản xuất | Phan Tín bin | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
| Thành viên | Châu Văn Quy | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
|  | Trần Văn Sơn Nam | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
|  | Đoàn Tuấn Anh | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |

MỤC LỤC

1 MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN KIỂM THỬ	1

1.1 Tài liệu làm cơ sở	1

1.2 Kiểm soát phiên bản và phê duyệt	1

2 PHẠM VI KIỂM THỬ	3

2.1 Nội dung cần kiểm tra	3

2.2 Giới hạn phạm vi	4

2.3 Chiến lược và ca kiểm thử mẫu	4

2.4 Môi trường công cụ và nguồn lực	5

2.5 Phân công	6

2.6 Chuẩn bị và rủi ro	6

3 QUẢN LÝ KIỂM THỬ	7

3.1 Điều kiện bắt đầu	7

3.2 Kết quả và bằng chứng	7

3.3 Quản lý lỗi và kiểm thử lại	7

3.4 Tạm dừng và tiếp tục	8

4 CÁC MỐC VÀ TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH	9

4.1 Lịch kiểm thử theo sprint	9

4.2 Điều kiện hoàn thành	9

4.3 Sản phẩm bàn giao	9

4.4 Trình tự thực hiện	10

LỜI CẢM ƠN	11

# 1 MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN KIỂM THỬ

Xác nhận nền tảng SmartLease AI có thể khởi động, kết nối cơ sở dữ liệu, trao đổi dữ liệu qua API và hiển thị giao diện cơ bản để tiếp tục phát triển các chức năng nghiệp vụ.

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | Test Plan Document Sprint 1 |
| Phiên bản và ngày lập | 1.0 – 03/10/2026 |
| Người kiểm thử | Hoàng Đại Hợp kiêm Test Lead và Tester |
| Lịch kiểm thử theo kế hoạch | 08/09/2026–12/09/2026 |
| Giờ dự kiến | 8 giờ của Hợp; không bao gồm giờ sửa lỗi của developer |
| Tình trạng bản chạy | Theo nhóm: hầu hết chức năng đã hoàn thành; cần kiểm tra mức sẵn sàng thực tế. |
| Trạng thái kết quả | Chưa chạy trong tài liệu này; không điền sẵn Pass hoặc giờ thực tế. |

## 1.1 Tài liệu làm cơ sở

- SmartLease_AI_Test_Plan.docx: Test Plan tổng, phạm vi và lịch kiểm thử từng sprint.

- SmartLease_AI_Project_Plan.docx: phạm vi công việc và mục tiêu sprint.

- 1.DA_2-proposal-ver.3.docx và 7.DA-TestPlan-ver.1.0.docx: yêu cầu dự án và cấu trúc mẫu.

## 1.2 Kiểm soát phiên bản và phê duyệt

| Phiên bản | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/10/2026 | Tách kế hoạch Sprint 1 từ Test Plan tổng; giữ Hợp kiểm thử trên localhost. |

| Vai trò | Người rà soát | Chữ ký và ngày |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử và Product Owner | Hoàng Đại Hợp |  |
| Scrum Master | Phan Tín bin |  |
| Giảng viên hướng dẫn | Trần Bàn Thạch |  |

Các ngày sprint là mốc kế hoạch, không phải bằng chứng đã kiểm thử. Nếu chạy hồi quy sau thời điểm sprint, ghi ngày thực hiện thật, phiên bản thực tế và lý do chạy lại.

# 2 PHẠM VI KIỂM THỬ

| Mã | Nhóm chức năng | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| S1-F01 | Cơ sở dữ liệu | Script tạo CSDL, bảng/khóa/quan hệ, dữ liệu mẫu và kết nối từ backend. |
| S1-F02 | Backend và API nền tảng | Server khởi động, API mẫu đọc dữ liệu, kiểm tra đầu vào cơ bản, phản hồi lỗi. |
| S1-F03 | Frontend nền tảng | Trang chính, bố cục, điều hướng và thành phần giao diện dùng chung. |
| S1-F04 | Tích hợp ban đầu | Frontend gọi backend và hiển thị dữ liệu thực từ CSDL; phân biệt lỗi mạng và trạng thái rỗng. |

## 2.1 Nội dung cần kiểm tra

- Chạy script tạo CSDL trên cơ sở dữ liệu thử trống; đối chiếu bảng, khóa và quan hệ với thiết kế. Không chạy lại trên dữ liệu gốc.

- Kiểm tra dữ liệu mẫu có đầy đủ trường bắt buộc và quan hệ hợp lệ; thử giá trị thiếu hoặc sai kiểu theo ràng buộc đã định.

- Khởi động backend và xác nhận kết nối MySQL; kiểm tra thông báo khi cấu hình CSDL sai ở môi trường thử rồi khôi phục.

- Gọi API mẫu đang có; kiểm tra mã trạng thái, cấu trúc response, trường dữ liệu và giá trị trả về.

- Thử tham số không hợp lệ và tài nguyên không tồn tại; phản hồi có kiểm soát, server không dừng ngoài ý muốn.

- Mở frontend, kiểm tra điều hướng, tiêu đề, menu, nút, form hoặc modal đã có trong bản nền tảng.

- Đối chiếu dữ liệu hiển thị với response API và CSDL thử; tải lại trang để phát hiện dữ liệu chỉ tồn tại trên giao diện.

- Thử không có dữ liệu và mất kết nối backend; hiển thị trạng thái rõ, không để màn hình trắng hoặc tải vô hạn.

- Kiểm tra kích thước desktop và giả lập 390 × 844; không che nút hoặc tràn chữ cản thao tác.

## 2.2 Giới hạn phạm vi

Chưa kiểm thử nghiệm thu các luồng tài khoản, đăng tin, AI, bản đồ, thanh toán và quản trị hoàn chỉnh trong Sprint 1; các nhóm này thuộc Sprint 2 hoặc Sprint 3.

## 2.3 Chiến lược và ca kiểm thử mẫu

Kiểm thử thủ công theo yêu cầu; dùng dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ, giá trị biên và trạng thái lỗi. Chạy smoke test trước mỗi phiên; sau khi sửa lỗi chạy lại ca bị lỗi và các luồng liên quan. Những ca dưới đây là mẫu khởi đầu, phải bổ sung để bao phủ mục 2.

| Mã và mục tiêu | Thao tác chính | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| S1-TC01 Khởi động | Bật MySQL, backend, frontend; mở URL frontend. | Các thành phần chạy; trang chính mở được. |
| S1-TC02 Tạo CSDL thử | Chạy script đã rà soát trên CSDL thử trống. | Tạo đủ cấu trúc và dữ liệu mẫu theo thiết kế. |
| S1-TC03 API dữ liệu | Gọi API mẫu đã có; đối chiếu một bản ghi. | Response và dữ liệu lưu trữ nhất quán. |
| S1-TC04 Dữ liệu không hợp lệ | Gửi tham số sai kiểu tới API thử. | Báo lỗi phù hợp; không làm dừng server. |
| S1-TC05 Kết nối giao diện | Mở màn hình đọc dữ liệu; tải lại. | Hiển thị dữ liệu từ backend, không chỉ dữ liệu giả trên UI. |
| S1-TC06 Backend ngừng chạy | Dừng backend thử; tải màn hình; bật lại. | Có thông báo lỗi; hoạt động trở lại sau khi kết nối phục hồi. |
| S1-TC07 Giao diện nhỏ | Dùng giả lập 390 × 844 để duyệt trang chính. | Nội dung và nút sử dụng được. |
| S1-TC08 Điều hướng | Mở menu, link và màn hình đã triển khai. | Đến đúng màn hình; không phát sinh lỗi chặn thao tác. |

Dữ liệu và tiêu chí đối chiếu

Dùng CSDL thử mới cùng script của dự án. Đối chiếu tên bảng/trường với thiết kế; ghi tên API thật được chọn để kiểm thử, request và response. Không tự đoán đường dẫn API hoặc cấu trúc bảng. Nếu đầu ra chưa có tiêu chí, Hợp làm rõ với Bin trước khi kết luận.

Mọi ca ban đầu là Not Run. Một ca có nhiều điều kiện phải tách thành ca con; chỉ Pass khi toàn bộ kết quả mong đợi của ca đã được quan sát.

## 2.4 Môi trường công cụ và nguồn lực

| Thành phần | Chuẩn bị và kiểm tra |
| --- | --- |
| MySQL | Bật dịch vụ; dùng CSDL thử/bản sao; ghi tên và phiên bản; backup trước thao tác xóa hoặc sửa schema. |
| Backend | Terminal tại thư mục backend: npm run dev hoặc npm start. Xác nhận kết nối CSDL và cổng server. |
| Frontend | Terminal riêng tại frontend: npm start. Mở URL in ra, thường http://localhost:3000; proxy đã cung cấp trỏ localhost:4000. |
| Trình duyệt | Chrome/Edge; ghi phiên bản; F12 → Console và Network → Fetch/XHR để xem lỗi. |
| Ghi kết quả | Bảng ca trong Excel hoặc công cụ nhóm dùng; ảnh/log đã che bí mật; Test Report tổng hợp. |
| Cấu hình bản thử | Ghi commit/bản build, ngày giờ, hệ điều hành, CPU/RAM và các dịch vụ cần dùng. |

## 2.5 Phân công

| Người | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Hoàng Đại Hợp | Chuẩn bị dữ liệu và ca, chạy test, ghi lỗi, kiểm thử lại, đóng lỗi và tổng hợp báo cáo. |
| Phan Tín bin | Hỗ trợ cấu hình, log và lỗi kỹ thuật/tích hợp; phối hợp điều chỉnh lịch. |
| Nam và thành viên phụ trách | Sửa lỗi thuộc phần việc được giao; báo phiên bản sửa để Hợp kiểm tra lại. |

## 2.6 Chuẩn bị và rủi ro

Script CSDL có thể làm mất dữ liệu; dùng CSDL thử và backup. Sai cổng hoặc cấu hình kết nối dễ bị nhầm thành lỗi nghiệp vụ; kiểm tra từng thành phần trước khi chạy ca.

Chuẩn bị dữ liệu mẫu theo thiết kế, một bộ đầu vào không hợp lệ và bản sao cấu hình trước khi mô phỏng lỗi kết nối. Phục hồi cấu hình ngay sau ca; chạy lại smoke test để tiếp tục.

Cần Internet nếu ca gọi AI hoặc Mapbox. Kiểm thử localhost không chứng minh chịu tải trên Internet. Lệnh npm test ở backend đã cung cấp chưa có bộ kiểm thử tự động; không thay thế quy trình thủ công.

# 3 QUẢN LÝ KIỂM THỬ

## 3.1 Điều kiện bắt đầu

Bản đúng phạm vi sprint có thể chạy, CSDL thử có dữ liệu, người kiểm thử truy cập được log và yêu cầu đã có tiêu chí chấp nhận. Xác nhận trường bắt buộc, giới hạn và quy tắc trạng thái trước khi thử dữ liệu biên. Chức năng chưa sẵn sàng được ghi rõ, không mặc nhiên Pass.

## 3.2 Kết quả và bằng chứng

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Not Run | Chưa chạy trên phiên bản đang ghi nhận. |
| Pass | Kết quả thực tế khớp toàn bộ mong đợi. |
| Fail | Thực hiện được nhưng kết quả sai; liên kết mã lỗi. |
| Blocked | Chưa thể chạy vì môi trường, dữ liệu hoặc chức năng phụ thuộc. |
| N/A | Ngoài phạm vi đã xác nhận; ghi lý do rõ ràng. |

Mỗi ca ghi mã S1-TCxx, ngày giờ, phiên bản, điều kiện/dữ liệu, bước làm, mong đợi, thực tế, trạng thái và bằng chứng. Lưu ảnh theo tên S1-TCxx_sau_luu.png hoặc tên tương ứng. Không lưu mật khẩu, cookie, token và khóa API trong bằng chứng chia sẻ.

## 3.3 Quản lý lỗi và kiểm thử lại

Lỗi dùng mã S1-BUG-xxx, có ca liên quan, bước tái hiện, mức ảnh hưởng, người sửa và bản sửa. Luồng: Mới → Đã xác nhận → Đang sửa → Chờ kiểm thử lại → Đóng. Hợp chạy lại và đóng lỗi; nếu còn lỗi thì Mở lại.

| Mức độ | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Nghiêm trọng | Lỗi chặn luồng, mất dữ liệu, sai quyền hoặc giao dịch trùng: ưu tiên cao nhất, chặn bàn giao phần ảnh hưởng. |
| Lớn | Chức năng chính sai: sửa trước nghiệm thu chức năng. |
| Vừa hoặc nhỏ | Ghi ảnh hưởng và lịch sửa; chỉ chấp nhận còn tồn tại khi không ảnh hưởng ca quan trọng. |

## 3.4 Tạm dừng và tiếp tục

Dừng phần bị ảnh hưởng khi server/CSDL hỏng, dữ liệu thử sai hoặc dịch vụ bắt buộc không sẵn sàng; ghi Blocked. Tiếp tục phần độc lập. Khi phục hồi, chạy smoke test, kiểm thử lại ca bị chặn và hồi quy phần liên quan. Không chỉnh dữ liệu trực tiếp để biến Fail thành Pass.

# 4 CÁC MỐC VÀ TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH

## 4.1 Lịch kiểm thử theo sprint

Các ngày dưới đây thuộc năm 2026. Hợp thực hiện toàn bộ hoạt động kiểm thử; giờ là ước lượng, chưa có số liệu thực tế.

| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị ca, dữ liệu, cấu hình thử | 08/09 | 10/09 | 4 |
| Kiểm tra UI, API, tích hợp và kiểm thử lại | 11/09 | 12/09 | 4 |

Tổng dự kiến Sprint 1: 8 giờ, giữ theo Test Plan tổng. Không cộng lại vào tổng giờ Project Plan. Nếu lịch cũ chưa được thực hiện, Hợp lập ngày chạy lại trên bản hiện tại và báo Bin khi khối lượng vượt khả năng.

## 4.2 Điều kiện hoàn thành

CSDL tạo được từ script; API nền tảng đọc đúng dữ liệu; frontend kết nối và hiển thị được; không còn lỗi chặn khởi động hoặc làm mất dữ liệu thử.

Chạy đủ các ca bắt buộc của phạm vi đã chốt; 100% ca quan trọng Pass, tổng ca trong phạm vi đạt ít nhất 95%. Không còn lỗi nghiêm trọng. Các lỗi nhỏ còn lại có mô tả, ảnh hưởng và quyết định xử lý. Tỷ lệ đạt = Pass / tổng ca trong phạm vi; Fail, Blocked, Not Run vẫn nằm trong mẫu số. Chỉ loại N/A khi có lý do phạm vi được xác nhận.

## 4.3 Sản phẩm bàn giao

- Danh sách ca Sprint 1 và trạng thái thực tế, ngày chạy, phiên bản, dữ liệu thử.

- Danh sách lỗi, kết quả kiểm thử lại và các hạn chế chưa giải quyết.

- Ảnh/log đã che thông tin nhạy cảm và dữ liệu đối chiếu.

- Báo cáo kiểm thử sprint: tổng ca, từng trạng thái, lỗi còn mở, giờ thực tế và đề xuất sẵn sàng/chưa sẵn sàng.

## 4.4 Trình tự thực hiện

Hợp bật localhost → kiểm tra bản và dữ liệu → chạy smoke test → chạy nhóm chức năng tại mục 2 → ghi lỗi/bằng chứng → nhận bản sửa → kiểm thử lại và hồi quy → tổng hợp báo cáo. Kế hoạch này không xác nhận kết quả kiểm thử khi chưa thực hiện.

# LỜI CẢM ƠN

Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Duy Tân nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ Thông Tin - bộ môn Công Nghệ Phần Mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Bàn Thạch đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án chuyên ngành tích hợp hệ thống. Trong thời gian làm việc với cô, chúng em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho chúng em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng do thời gian và khả năng còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

Đại diện nhóm

HOÀNG ĐẠI HỢP