ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------------🙖🙐✰🙖🙐-------------

Tên đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHO THUÊ CĂN HỘ VÀ TÍCH HỢP AI ĐỂ HỖ TRỢ THÔNG TIN TÌM KIẾM

(TEST PLAN SPRINT 2)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- Phan Tín Bin

- Châu Văn Quy

- Trần Văn Sơn Nam

- Hoàng Đại Hợp

- Đoàn Tuần Anh

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

PROJECT INFORMATION

| Dự án viết tắt | SmartLease |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI) |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 16/08/2026 | Thời gian kết thúc |  |
| Đơn vị chủ trì | Đại học Duy Tân (Duy Tan University) |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979 |  |  |
| Product Owner | Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915 |  |  |
| Đối tác | Trần Bàn Thạch |  |  |
| Scrum Master | Phan Tín Bin | binbin 181003@gmail.com | 28211104504 |
| Development Team | Châu Văn Quy | cvanquy579@gmail.com | 29210253136 |
|  | Trần Văn Sơn Nam | namff169@gmail.com | 29211280387 |
|  | Hoàng Đại Hợp | hop24072003@gmail.com | 27211233504 |
|  | Đoàn Tuấn Anh | Tt126672@gmaill.com | 29211140086 |

| DOCUMENT NAME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | User Story |  |  |
| Tác giả | Hoàng Đại Hợp |  |  |
| Chức vụ | Product Owner |  |  |
| Ngày | 30/08/2026 | Tên tệp: | 9.DA_2_TESTPLANSPRINT2_ver.1.docs |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| REVISION HISTORY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Hoàng Đại Hợp | 30/08/2025 | Tạo tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Trần Bản Thạch | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
| Product Owner | Hoàng Đại Hợp | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
| Đội sản xuất | Phan Tín Bin | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
| Thành viên | Châu Văn Quy | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
|  | Trần Văn Sơn Nam | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
|  | Đoàn Tuấn Anh | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |

MỤC LỤC

1 MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN KIỂM THỬ	1

1.1 Tài liệu làm cơ sở	1

1.2 Kiểm soát phiên bản và phê duyệt	1

2 PHẠM VI KIỂM THỬ	3

2.1 Nội dung cần kiểm tra	3

2.2 Giới hạn phạm vi	4

2.3 Chiến lược và cả kiểm thử	4

2.4 Môi trường công cụ và nguyồn lực	5

2.5 Phân công	6

2.6 Chuẩn bị và rủi ro	6

3 QUẢN LÝ KIỂM THỬ	8

3.1 Điều kiện bắt đầu	8

3.2 Kết quả và bằng chứng	8

3.3 Quản lý lỗi và kiểm thử lại	8

3.4 Tạm dừng và tiếp tục	9

4 CÁC MỐC VÀ TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH	10

4.1 Lịch kiểm thử theo sprint	10

4.2 Điều kiện hoàn thành	10

4.3 Sản phẩm bàn giao	11

4.4 Trình tự thực hiện	11

LỜI CẢM ƠN	12

# 1 MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN KIỂM THỬ

Xác nhận người dùng quản lý được tài khoản và tin đăng, tìm kiếm đúng dữ liệu, đồng thời AI phân tích và tạo thẻ có thể lưu, hiển thị và dùng để tìm tin.

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | Test Plan Document Sprint 2 |
| Phiên bản và ngày lập | 1.0 – 03/10/2026 |
| Người kiểm thử | Hoàng Đại Hợp kiêm Test Lead và Tester |
| Lịch kiểm thử theo kế hoạch | 13/09/2026–30/09/2026 |
| Giờ dự kiến | 22 giờ của Hợp; không bao gồm giờ sửa lỗi của developer |
| Tình trạng bản chạy | Theo nhóm: hầu hết chức năng đã hoàn thành; cần kiểm tra mức sẵn sàng thực tế. |
| Trạng thái kết quả | Chưa chạy trong tài liệu này; không điền sẵn Pass hoặc giờ thực tế. |

## 1.1 Tài liệu làm cơ sở

- SmartLease_AI_Test_Plan.docx: Test Plan tổng, phạm vi và lịch kiểm thử từng sprint.

- SmartLease_AI_Project_Plan.docx: phạm vi công việc và mục tiêu sprint.

- 1.DA_2-proposal-ver.3.docx và 7.DA-TestPlan-ver.1.0.docx: yêu cầu dự án và cấu trúc mẫu.

## 1.2 Kiểm soát phiên bản và phê duyệt

| Phiên bản | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/10/2026 | Tách kế hoạch Sprint 2 từ Test Plan tổng; giữ Hợp kiểm thử trên localhost. |

| Vai trò | Người rà soát | Chữ ký và ngày |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử và Product Owner | Hoàng Đại Hợp |  |
| Scrum Master | Phan Tín Bin |  |
| Giảng viên hướng dẫn | Trần Bàn Thạch |  |

Các ngày sprint là mốc kế hoạch, không phải bằng chứng đã kiểm thử. Nếu chạy hồi quy sau thời điểm sprint, ghi ngày thực hiện thật, phiên bản thực tế và lý do chạy lại.

# 2 PHẠM VI KIỂM THỬ

| Mã | Nhóm chức năng | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| F01 | Tài khoản và hồ sơ | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu và quyền truy cập. |
| F02 | Căn hộ và tin đăng | Tạo, xem, sửa, ẩn/xóa tin; kiểm tra trường dữ liệu, ảnh và quyền sở hữu. |
| F03 | Tìm kiếm và lọc | Từ khóa, khu vực, giá, diện tích, loại căn hộ và điều kiện kết hợp. |
| F04 | AI và thẻ | Phân tích nội dung, chuẩn hóa/loại trùng; lưu, hiển thị, rà soát và tìm theo thẻ. |

## 2.1 Nội dung cần kiểm tra

- Đăng ký hợp lệ, email trùng, dữ liệu rỗng/sai; đăng nhập đúng/sai; đăng xuất và thử lại thao tác cần xác thực.

- Cập nhật hồ sơ, mật khẩu và ảnh đại diện theo chức năng có trong bản chạy; tải lại để xác nhận lưu bền.

- Tạo/sửa tin hợp lệ; thử thiếu trường, giá/diện tích sai và ảnh ngoài giới hạn đã chốt. Không tự đặt giới hạn để kết luận lỗi.

- Ẩn/xóa tin và kiểm tra danh sách, chi tiết, tìm kiếm; tài khoản B không được sửa/xóa tin của A qua API.

- Thử lọc riêng và kết hợp; kiểm tra giá trị ngay dưới/tại/trên cận; khoảng lọc ngược và không có kết quả.

- AI nhận diện nội dung rõ, từ đồng nghĩa, phủ định, thiếu dữ liệu và mâu thuẫn; không gắn tiện ích thiếu căn cứ.

- Kiểm tra thẻ rỗng, trùng, tiếng Việt và giới hạn đã chốt; mức tối đa 10 thẻ là đề xuất cần đối chiếu cấu hình thực tế.

- Tải lại tin và mở từ phiên khác; thẻ vẫn gắn đúng tin. Bấm thẻ phải mở điều kiện tìm và kết quả phù hợp.

- Nếu có yêu cầu rà soát/sửa thẻ, kiểm tra lưu thay đổi. Thiếu chức năng trong phạm vi phải được ghi nhận, không tự đánh dấu N/A.

- Giả lập AI lỗi bằng hỗ trợ kỹ thuật ở môi trường thử; tin vẫn lưu, không tạo thẻ giả; khôi phục cấu hình sau khi test.

## 2.2 Giới hạn phạm vi

Mapbox, tương tác, gói/thanh toán, quản trị và thống kê hoàn chỉnh thuộc Sprint 3. Chỉ kiểm tra quan hệ ảnh hưởng đến tài khoản/tin khi cần hồi quy.

## 2.3 Chiến lược và cả kiểm thử

Kiểm thử thủ công theo yêu cầu; dùng dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ, giá trị biên và trạng thái lỗi. Chạy smoke test trước mỗi phiên; sau khi sửa lỗi chạy lại ca bị lỗi và các luồng liên quan. Những ca dưới đây là mẫu khởi đầu, phải bổ sung để bao phủ mục 2.

| Mã và mục tiêu | Thao tác chính | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| S2-TC01 Đăng ký và đăng nhập | Đăng ký email thử mới; đăng nhập. | Tạo một tài khoản và xác thực đúng luồng. |
| S2-TC02 Đầu vào tài khoản sai | Thử email trùng, bỏ trống và mật khẩu sai; tách thành ca con. | Từ chối phù hợp; không tạo tài khoản/phiên trái yêu cầu. |
| S2-TC03 Quản lý tin | A tạo tin TEST_; sửa giá; tải lại. | Dữ liệu được lưu và hiển thị nhất quán. |
| S2-TC04 Sai quyền sở hữu | B thử sửa/xóa tin thử của A qua request. | Backend từ chối; dữ liệu A không đổi. |
| S2-TC05 Biên bộ lọc | Tạo giá 3/5/7 triệu; lọc 3–5 triệu. | Nếu gồm cận, chỉ tin 3 và 5 triệu khớp. |
| S2-TC06 AI phủ định | Tạo mô tả “không có ban công”. | Không sinh thẻ khẳng định có ban công. |
| S2-TC07 AI không sẵn sàng | Bin hỗ trợ mock lỗi AI; Hợp tạo tin. | Tin lưu; không có thẻ giả; log đúng thiết kế. |
| S2-TC08 Lưu và bấm thẻ | Tạo tin có thẻ; tải lại; bấm thẻ. | Thẻ còn đúng tin; tìm được tin khớp khi công khai. |

Đánh giá AI

Dùng ít nhất 30 mô tả có nhãn chuẩn do Hợp rà soát, gồm ca phủ định và thiếu thông tin. Sau chuẩn hóa/loại trùng: precision = tổng thẻ đúng / tổng thẻ sinh; recall = tổng thẻ đúng / tổng thẻ tham chiếu. Mục tiêu theo Test Plan tổng: precision ≥85%, recall ≥75%. Ghi không tính được nếu mẫu số bằng 0; chạy lại các ca quan trọng, lưu kết quả từng lần.

Mọi ca ban đầu là Not Run. Một ca có nhiều điều kiện phải tách thành ca con; chỉ Pass khi toàn bộ kết quả mong đợi của ca đã được quan sát.

## 2.4 Môi trường công cụ và nguyồn lực

| Thành phần | Chuẩn bị và kiểm tra |
| --- | --- |
| MySQL | Bật dịch vụ; dùng CSDL thử/bản sao; ghi tên và phiên bản; backup trước thao tác xóa hoặc sửa schema. |
| Backend | Terminal tại thư mục backend: npm run dev hoặc npm start. Xác nhận kết nối CSDL và cổng server. |
| Frontend | Terminal riêng tại frontend: npm start. Mở URL in ra, thường http://localhost:3000; proxy đã cung cấp trỏ localhost:4000. |
| Trình duyệt | Chrome/Edge; ghi phiên bản; F12 → Console và Network → Fetch/XHR để xem lỗi. |
| Ghi kết quả | Bảng ca trong Excel hoặc công cụ nhóm dùng; ảnh/log đã che bí mật; Test Report tổng hợp. |
| Cấu hình bản thử | Ghi commit/bản build, ngày giờ, hệ điều hành, CPU/RAM và các dịch vụ cần dùng. |

## 2.5 Phân công

| Người | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Hoàng Đại Hợp | Chuẩn bị dữ liệu và ca, chạy test, ghi lỗi, kiểm thử lại, đóng lỗi và tổng hợp báo cáo. |
| Phan Tín Bin | Hỗ trợ cấu hình, log và lỗi kỹ thuật/tích hợp; phối hợp điều chỉnh lịch. |
| Nam và thành viên phụ trách | Sửa lỗi thuộc phần việc được giao; báo phiên bản sửa để Hợp kiểm tra lại. |

## 2.6 Chuẩn bị và rủi ro

Kết quả AI có thể biến động; ghi model/cấu hình, bộ nhãn và từng lần chạy. API lỗi/quota có thể chặn test AI nhưng không được xem là Pass. Ưu tiên quyền sở hữu và dữ liệu trước lỗi giao diện nhỏ.

Chuẩn bị Admin và hai thành viên A/B. Dùng hai trình duyệt hoặc các hồ sơ/phiên tách biệt; kiểm tra tài khoản đang đăng nhập trước mỗi ca. Tin thử đặt tiền tố TEST_. Chỉ dùng dữ liệu thử cho thao tác sửa/xóa/khóa và thanh toán.

Cần Internet nếu ca gọi AI hoặc Mapbox. Kiểm thử localhost không chứng minh chịu tải trên Internet. Lệnh npm test ở backend đã cung cấp chưa có bộ kiểm thử tự động; không thay thế quy trình thủ công.

# 3 QUẢN LÝ KIỂM THỬ

## 3.1 Điều kiện bắt đầu

Bản đúng phạm vi sprint có thể chạy, CSDL thử có dữ liệu, người kiểm thử truy cập được log và yêu cầu đã có tiêu chí chấp nhận. Xác nhận trường bắt buộc, giới hạn và quy tắc trạng thái trước khi thử dữ liệu biên. Chức năng chưa sẵn sàng được ghi rõ, không mặc nhiên Pass.

## 3.2 Kết quả và bằng chứng

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Not Run | Chưa chạy trên phiên bản đang ghi nhận. |
| Pass | Kết quả thực tế khớp toàn bộ mong đợi. |
| Fail | Thực hiện được nhưng kết quả sai; liên kết mã lỗi. |
| Blocked | Chưa thể chạy vì môi trường, dữ liệu hoặc chức năng phụ thuộc. |
| N/A | Ngoài phạm vi đã xác nhận; ghi lý do rõ ràng. |

Mỗi ca ghi mã S2-TCxx, ngày giờ, phiên bản, điều kiện/dữ liệu, bước làm, mong đợi, thực tế, trạng thái và bằng chứng. Lưu ảnh theo tên S2-TCxx_sau_luu.png hoặc tên tương ứng. Không lưu mật khẩu, cookie, token và khóa API trong bằng chứng chia sẻ.

## 3.3 Quản lý lỗi và kiểm thử lại

Lỗi dùng mã S2-BUG-xxx, có ca liên quan, bước tái hiện, mức ảnh hưởng, người sửa và bản sửa. Luồng: Mới → Đã xác nhận → Đang sửa → Chờ kiểm thử lại → Đóng. Hợp chạy lại và đóng lỗi; nếu còn lỗi thì Mở lại.

| Mức độ | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Nghiêm trọng | Lỗi chặn luồng, mất dữ liệu, sai quyền hoặc giao dịch trùng: ưu tiên cao nhất, chặn bàn giao phần ảnh hưởng. |
| Lớn | Chức năng chính sai: sửa trước nghiệm thu chức năng. |
| Vừa hoặc nhỏ | Ghi ảnh hưởng và lịch sửa; chỉ chấp nhận còn tồn tại khi không ảnh hưởng ca quan trọng. |

## 3.4 Tạm dừng và tiếp tục

Dừng phần bị ảnh hưởng khi server/CSDL hỏng, dữ liệu thử sai hoặc dịch vụ bắt buộc không sẵn sàng; ghi Blocked. Tiếp tục phần độc lập. Khi phục hồi, chạy smoke test, kiểm thử lại ca bị chặn và hồi quy phần liên quan. Không chỉnh dữ liệu trực tiếp để biến Fail thành Pass.

# 4 CÁC MỐC VÀ TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH

## 4.1 Lịch kiểm thử theo sprint

Các ngày dưới đây thuộc năm 2026. Hợp thực hiện toàn bộ hoạt động kiểm thử; giờ là ước lượng, chưa có số liệu thực tế.

| Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tài khoản và quyền truy cập | 13/09 | 15/09 | 4 |
| Tin đăng, tìm kiếm và bộ lọc | 16/09 | 23/09 | 6 |
| Chuẩn bị/chạy bộ AI, lưu và tìm theo thẻ | 24/09 | 29/09 | 8 |
| Kiểm thử lại và hồi quy Sprint 2 | 30/09 | 30/09 | 4 |

Tổng dự kiến Sprint 2: 22 giờ, giữ theo Test Plan tổng. Không cộng lại vào tổng giờ Project Plan. Nếu lịch cũ chưa được thực hiện, Hợp lập ngày chạy lại trên bản hiện tại và báo Bin khi khối lượng vượt khả năng.

## 4.2 Điều kiện hoàn thành

Người dùng tạo, quản lý và tìm được tin; thẻ AI được lưu và truy vấn đúng; không sửa/xóa trái quyền và không mất tin khi AI lỗi.

Chạy đủ các ca bắt buộc của phạm vi đã chốt; 100% ca quan trọng Pass, tổng ca trong phạm vi đạt ít nhất 95%. Không còn lỗi nghiêm trọng. Các lỗi nhỏ còn lại có mô tả, ảnh hưởng và quyết định xử lý. Tỷ lệ đạt = Pass / tổng ca trong phạm vi; Fail, Blocked, Not Run vẫn nằm trong mẫu số. Chỉ loại N/A khi có lý do phạm vi được xác nhận.

Bộ AI đạt ngưỡng kế hoạch hoặc ghi rõ điểm chưa đạt để xử lý trước khi nghiệm thu; đánh giá riêng ca phủ định và lưu tin khi AI lỗi. Không dùng chỉ số trung bình để bỏ qua lỗi nghiêm trọng.

## 4.3 Sản phẩm bàn giao

- Danh sách ca Sprint 2 và trạng thái thực tế, ngày chạy, phiên bản, dữ liệu thử.

- Danh sách lỗi, kết quả kiểm thử lại và các hạn chế chưa giải quyết.

- Ảnh/log đã che thông tin nhạy cảm và dữ liệu đối chiếu.

- Báo cáo kiểm thử sprint: tổng ca, từng trạng thái, lỗi còn mở, giờ thực tế và đề xuất sẵn sàng/chưa sẵn sàng.

## 4.4 Trình tự thực hiện

Hợp bật localhost → kiểm tra bản và dữ liệu → chạy smoke test → chạy nhóm chức năng tại mục 2 → ghi lỗi/bằng chứng → nhận bản sửa → kiểm thử lại và hồi quy → tổng hợp báo cáo. Kế hoạch này không xác nhận kết quả kiểm thử khi chưa thực hiện.

# LỜI CẢM ƠN

Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Duy Tân nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ Thông Tin - bộ môn Công Nghệ Phần Mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Bàn Thạch đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án chuyên ngành tích hợp hệ thống. Trong thời gian làm việc với cô, chúng em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho chúng em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng do thời gian và khả năng còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

Đại diện nhóm

HOÀNG ĐẠI HỢP