ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

NỀN TẢNG TÌM KIẾM VÀ QUẢN LÝ CĂN HỘ TÍCH HỢP AI

(PROPOSAL DOCUMENT)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- Phan Tiến Bin

- Châu Văn Quy

- Trần Văn Sơn Nam

- Hoàng Đại Hợp

- Đoàn Tuấn Anh

Đà Nẵng, 08 - 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | SmartLease |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI) |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 16/08/2026 | Thời gian kết thúc |  |
| Đơn vị chủ trì | - Đại học Duy Tân (Duy Tan University) |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Trần Bàn Thạch Email: Phone: |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Trần Bàn Thạch Email: Phone: |  |  |
| Đối tác | Trần Bàn Thạch |  |  |
| Scrum Master | Phan Tiến Bin | binbin181003@sgmail.com | 28211104504 |
| Development Team | Châu Văn Quy | cvanquy579@gmail.com | 29210253136 |
|  | Trần Văn Sơn Nam | namff169@gmail.com | 29211280387 |
|  | Hoàng Đại Hợp | hop24072003@gmail.com | 27211233504 |
|  | Đoàn Tuấn Anh |  |  |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |  |  |
| Tác giả | Hoàng Đại Hợp |  |  |
| Chức năng | Proposal Author |  |  |
| Ngày | 23/08/2026 | Tên tệp: | Proposal Document ver1.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Hoàng Đại Hợp | 23/08/2026 | Tạo tài liệu |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Phạm vi	1

1.3.	Tham khảo	1

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	2

2.1.	Định nghĩa dự án	2

2.2.	Mô tả vấn đề	2

2.3.	Giải pháp đề xuất	2

2.3.1.	Mục tiêu dự án	2

2.3.2.	Tổng quan hệ thống	3

2.3.3.	Công nghệ ràng buộc	4

2.3.4. Phân tích SWOT	5

3.	Kế hoạch tổng thể	6

3.1.	Định nghĩa Scrum	6

3.1.1.	Mô tả Scrum	6

3.1.2.	The artifacts	7

3.1.3.	Quá trình (Process)	7

3.2.	Kế hoạch tổng thể	8

3.3.	Quản lý tổ chức	8

3.3.1.	Nguồn nhân lực	8

3.3.2. Phương pháp giao tiếp	9

3.3.2. Nguồn vật lực	10

3.4.	Lịch trình	10

3.4.1.	Từng giai đoạn ( mỗi Sprint )	10

3.4.2.	Cột mốc quan trọng	11

3.5.	Rủi ro và quản lý rủi ro	11

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

## Phạm vi

Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

Tài liệu này đưa ra kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dự trên quy trình Scrum bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số ngày làm việc. Đây là kế hoạch chung và sẽ được cập nhật chi tiết về quy trình phát triển phần mềm trong phiên bản tiếp theo của tài liệu. Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hòa vốn cho dự án.

## Tham khảo

Table 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| No | Document Information | References |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn |
| 3 | Java | https://www.javatpoint.com/java-tutorial |
| 4 | Spring Boot | https://www.javatpoint.com/spring-tutorial |
| 3 | Information | Requirement Document |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Định nghĩa dự án

Dự án là một dự án phát triển phần mềm theo phương pháp Scrum, nhằm xây dựng một nền tảng web hỗ trợ quản lý và tìm kiếm thông tin căn hộ cho thuê. Hệ thống hướng đến hai nhóm người dùng chính là người cho thuê/chủ sở hữu căn hộ và người có nhu cầu thuê căn hộ.

Đối với người cho thuê, hệ thống cung cấp các chức năng đăng tải và quản lý thông tin căn hộ, bao gồm tiêu đề, mô tả, giá thuê, diện tích, vị trí, loại hình bất động sản và hình ảnh. Dự án còn tích hợp thêm AI để tự động xử lý và tổ chức thông tin. Thay vì yêu cầu người cho thuê phải nhập thông tin căn hộ theo một biểu mẫu cố định và tự lựa chọn từng loại thông tin, hệ thống cho phép người cho thuê đăng tải thông tin theo cách tự do, có thể bao gồm văn bản mô tả, hình ảnh hoặc các thông tin liên quan đến căn hộ.

Đối với người thuê, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và xem thông tin căn hộ, đồng thời cung cấp thông tin vị trí trực quan thông qua MAPBOX. Sau khi xác định căn hộ phù hợp, người dùng có thể sử dụng chức năng hỗ trợ tìm đường và nhận hướng dẫn di chuyển được hỗ trợ bởi AI.

Mục tiêu của dự án không chỉ là xây dựng một website đăng tin bất động sản mà còn tạo ra một nền tảng tập trung, giúp số hóa và đơn giản hóa quá trình tìm kiếm, đăng tải và quản lý thông tin căn hộ cho thuê. Ý tưởng ban đầu của dự án cũng xác định nhu cầu thay thế các phương thức quản lý truyền thống như sổ sách và bảng tính bằng một nền tảng quản lý tập trung.

## Mô tả vấn đề

Trong hoạt động cho thuê căn hộ, người cho thuê thường phải cung cấp nhiều thông tin về bất động sản như loại hình, giá thuê, diện tích, số phòng, vị trí, nội thất, tiện ích và các đặc điểm khác. Việc nhập và tổ chức những thông tin này theo các biểu mẫu cố định có thể gây mất thời gian, đặc biệt khi người cho thuê muốn đăng tin nhanh hoặc có lượng thông tin lớn.

Bên cạnh đó, thông tin do người cho thuê cung cấp thường ở dạng văn bản tự do, không có cấu trúc thống nhất. Cùng một loại thông tin nhưng mỗi người có thể sử dụng cách diễn đạt khác nhau. Ví dụ, thông tin về nội thất có thể được viết là “full nội thất”, “đầy đủ đồ dùng”, “nội thất hoàn thiện” hoặc được mô tả trực tiếp trong một đoạn văn dài. Điều này gây khó khăn cho việc chuẩn hóa dữ liệu và tìm kiếm.

Việc phân loại và gắn thẻ thủ công cũng làm tăng khối lượng công việc cho người quản lý hệ thống. Nếu người cho thuê phải tự xác định từng loại thông tin và lựa chọn các thẻ phù hợp, dữ liệu có thể xảy ra tình trạng thiếu thông tin, gắn sai thẻ hoặc không thống nhất cách phân loại.

Ngoài ra, khi số lượng tin đăng tăng lên, việc xử lý và tổ chức dữ liệu thủ công trở nên khó mở rộng. Người thuê cũng có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những căn hộ phù hợp nếu thông tin giữa các tin đăng không được chuẩn hóa.

Từ những vấn đề trên, dự án đặt ra nhu cầu xây dựng một hệ thống có khả năng tự động xử lý thông tin do người cho thuê cung cấp. Thay vì yêu cầu người dùng phải nhập toàn bộ dữ liệu theo một cấu trúc cố định, hệ thống cho phép người cho thuê cung cấp thông tin một cách linh hoạt, sau đó sử dụng AI để phân tích nội dung, trích xuất các thông tin quan trọng, phân loại dữ liệu và tự động gắn các thẻ phù hợp.

Giải pháp này hướng đến việc giảm công việc nhập liệu thủ công, nâng cao tính thống nhất của dữ liệu và tạo cơ sở cho các chức năng tìm kiếm, lọc và quản lý thông tin căn hộ hiệu quả hơn. Nội dung này cũng phù hợp với định hướng ban đầu của đề tài là xây dựng một nền tảng web quản lý hoạt động cho thuê căn hộ, trong đó hệ thống đóng vai trò là nền tảng tập trung cho người cho thuê và người thuê.

## Giải pháp đề xuất

Nhóm chúng tôi đề xuất xây dựng Hệ thống Quản lý Cho thuê Căn hộ tích hợp AI với một số tính năng chính:

- Người cho thuê có thể dễ dàng đăng tải thông tin căn hộ dưới dạng tự do.

- AI tự động phân tích, trích xuất thông tin, phân loại và gắn thẻ cho tin đăng.

- Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và lọc căn hộ theo thông tin, loại hình và thẻ.

- Công nghệ thực hiện: ReactJS, NodeJS, Mysql và AI API.

- Quy trình phát triển ứng dụng: Quy trình Scrum.

### Mục tiêu dự án

- Thiết kế và xây dựng hoàn thành website Quản lý Cho thuê Căn hộ tích hợp AI Tự động Phân tích, Trích xuất và Gắn thẻ Thông tin với các tính năng cơ bản.

### Tổng quan hệ thống

#### Bối cảnh hệ thống

Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh

#### Mô tả ngữ cảnh hệ thống

Hệ thống Quản lý Cho thuê Căn hộ cung cấp các chức năng khác nhau tùy theo vai trò của người dùng:

- Đối với khách vãng lai: Có thể tìm kiếm căn hộ, xem thông tin chi tiết căn hộ và xem các thông tin được hệ thống cung cấp. Khách vãng lai có thể đăng ký tài khoản để sử dụng các chức năng dành cho người dùng.

- Đối với người thuê: Có thể quản lý thông tin cá nhân, tìm kiếm và xem thông tin căn hộ, sử dụng các tiêu chí và thẻ để lọc căn hộ phù hợp với nhu cầu. Người thuê có thể xem các thông tin căn hộ đã được hệ thống phân tích và chuẩn hóa.

- Đối với người cho thuê: Có thể quản lý thông tin cá nhân, đăng tải thông tin căn hộ và quản lý các tin đăng của mình. Người cho thuê có thể cung cấp thông tin căn hộ dưới dạng tự do, sau đó hệ thống sử dụng AI để tự động phân tích, trích xuất thông tin, phân loại và gắn thẻ cho tin đăng. Người cho thuê có thể xem và quản lý thông tin sau khi được hệ thống xử lý.

- Đối với quản trị viên: Có thể quản lý tài khoản người dùng, quản lý tin đăng căn hộ, quản lý thông tin được đăng tải trên hệ thống và theo dõi các báo cáo, thống kê cần thiết.

- Đối với hệ thống AI: AI được tích hợp bên trong hệ thống để tự động phân tích nội dung do người cho thuê cung cấp, trích xuất các thông tin liên quan đến căn hộ, phân loại dữ liệu và tạo các thẻ phù hợp. Kết quả xử lý của AI được hệ thống sử dụng để chuẩn hóa và phục vụ việc tìm kiếm, lọc và quản lý thông tin căn hộ.

2.3.2.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống

-      Nguời dùng không đăng nhập (Khách vãng lai)

Tìm kiếm bài viết: Tìm kiếm căn hộ theo từ khóa, khu vực, khoảng giá, diện tích hoặc loại căn hộ.

Xem bài viết: Xem thông tin chi tiết bài đăng cho thuê căn hộ (mô tả, giá, hình ảnh, tiện ích, vị trí).

Đăng ký tài khoản: Tạo tài khoản mới trên hệ thống để sử dụng các tính năng nâng cao.

Tìm kiếm theo vùng vẽ tự do (Draw/Polygon Search trên Mapbox): Cho phép người dùng trực tiếp khoanh tròn một khu vực bất kỳ trên bản đồ để xem tất cả căn hộ nằm trong vùng đó.

Tìm kiếm tiện ích bán kính (Proximity Search): Lọc căn hộ dựa trên khoảng cách địa lý hoặc thời gian di chuyển (đi bộ, xe máy) đến các địa điểm mong muốn như trường học, công ty.

Trải nghiệm xem căn hộ thực tế ảo 360 (VR Tour): Cho phép người dùng di chuyển và quan sát toàn cảnh góc rộng không gian căn hộ trực tuyến trước khi đến xem trực tiếp.

- Người dùng đã đăng nhập (Thành viên)

Quản lý tài khoản: Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, ảnh đại diện.

Đăng ký gói thành viên & Thanh toán: Lựa chọn gói đăng tin (theo tháng/quyền lợi) và thanh toán phí sử dụng dịch vụ.

Quản lý bài viết: Đăng bài viết mới, chỉnh sửa thông tin bài đăng hoặc xóa/ẩn bài viết cá nhân.

Tương tác bài viết: Đánh giá, để lại bình luận hoặc báo cáo các bài đăng có dấu hiệu vi phạm/sai sự thật.

Xác thực danh tính chủ nhà/khách thuê (eKYC qua AI): Quét CCCD và đối chiếu khuôn mặt tự động để xác minh danh tính chính chủ, tăng độ tin cậy giữa hai bên.

Tạo & ký hợp đồng thuê nhà điện tử (E-contract): Khởi tạo hợp đồng thuê nhà theo mẫu chuẩn và cho phép hai bên thực hiện ký số trực tiếp trên website.

Quản lý hóa đơn & Thanh toán tiền nhà/dịch vụ tự động: Tự động tổng hợp tiền thuê, điện, nước hàng tháng và hỗ trợ thanh toán qua cổng trực tuyến.

Báo cáo sự cố & Theo dõi tiến độ bảo trì căn hộ: Cho phép khách thuê đăng tải hình ảnh/video sự cố hư hỏng và theo dõi quá trình chủ nhà xử lý, sửa chữa.

Nhận gợi ý căn hộ cá nhân hóa (Recommendation System): Tự động đề xuất các bài đăng căn hộ phù hợp dựa trên thói quen, ngân sách và lịch sử tìm kiếm của người dùng.

- Quản trị viên (Admin)

Quản lý tài khoản: Xem danh sách, thêm, sửa, khóa hoặc xóa tài khoản thành viên trong hệ thống.

Quản lý bài viết: Duyệt bài đăng mới, chỉnh sửa, ẩn hoặc xóa bài viết vi phạm tiêu chuẩn.

Quản lý gói thành viên: Thiết lập, chỉnh sửa danh mục, mức giá và quyền lợi các gói dịch vụ.

Quản lý báo cáo & Đánh giá: Xử lý các báo cáo vi phạm từ người dùng và kiểm duyệt bình luận.

Thống kê & Báo cáo: Xem số liệu tổng quan về lượng bài đăng, doanh thu gói dịch vụ, lưu lượng người dùng.

Xem biểu đồ phân tích xu hướng thị trường & biến động giá: Thống kê dữ liệu lớn để theo dõi mặt bằng giá thuê, nhu cầu thị trường và lưu lượng bài đăng theo từng khu vực.

Kiểm duyệt hợp đồng điện tử & giao dịch thanh toán: Theo dõi danh sách các hợp đồng được ký kết và lịch sử giao dịch thanh toán phát sinh trên nền tảng.

- Hệ thống AI  (Tác nhân hệ thống)

Tự động gắn thẻ (Auto-Tagging): Phân tích nội dung văn bản và hình ảnh của bài đăng để tự động tạo thẻ danh mục, tiện ích và từ khóa tìm kiếm.

Hướng dẫn đường đi trên Mapbox: Tích hợp bản đồ Mapbox để xác định vị trí căn hộ và cung cấp tính năng chỉ đường thông minh cho khách thuê.

Tự động tính toán & Đề xuất giá thuê hợp lý (Smart Price Recommendation): Phân tích vị trí, diện tích, tiện ích căn hộ để tự động gợi ý khoảng giá thuê tối ưu cho chủ nhà.

Tự động lọc & Chặn bài đăng rác/vi phạm nội dung (Auto Content Moderation): Quét văn bản và hình ảnh để tự động phát hiện, ẩn hoặc cảnh báo các bài đăng chứa thông tin sai lệch, spam hoặc từ ngữ vi phạm.

Tự động gom nhóm & Phân tích hành vi người dùng (Automated Personalization Engine): Phân tích luồng dữ liệu truy cập để tự động xếp hạng và đẩy các bài đăng phù hợp nhất lên màn hình người dùng.

Tự động tính toán tuyến đường & Dự báo thời gian di chuyển trên Mapbox: Xử lý dữ liệu tọa độ để tự động đo đạc khoảng cách, gợi ý lộ trình và dự báo thời gian di chuyển theo thời gian thực.

### Công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng Web.

- Ngôn ngữ lập trình:  Java, ReactJs

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Scrum Model.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v…)

- Phần mềm phát triển dự án: MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: 2000000 VND.

- Thời gian: Dự án hoàn thành trong 2 tháng.

- Công nghệ: Java, JS.

### 2.3.4. Phân tích SWOT

| Điểm mạnh: - Các thành viên đều có kiến thức nền tốt về thuật toán. - Các thành viền đều được học qua về hướng đối tượng và các ngôn ngữ khác. - Tất cả thành viên đều có thái độ nghiêm túc và có hứng thú về đề tài đưa ra. | Điểm yếu: - Thành viên trong nhóm có ít kinh nghiệm trong việc quản lý dự án |
| --- | --- |
| Cơ hội - Được giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm trong việc quản lý dự án - Được giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu thuật toán. | Bất lợi - Thời gian và kinh phí cho việc nghiên cứu hạn chế. |

# Kế hoạch tổng thể

## Định nghĩa Scrum

Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quy trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần, cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### The artifacts

Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp Lập kế hoạch Sprint. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### Quá trình (Process)

Hình  3.1: Quá trình Scrum

## Kế hoạch tổng thể

Table 3.1: Quy hoạch tổng thể

| STT | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 5 ngày | 16-08-2026 | 20-08-2026 |
| 1.1 | Thu thập và phân tích yêu cầu | 3 ngày | 16-08-2026 | 18-08-2026 |
| 1.2 | Xác định phạm vi và mục tiêu dự án | 1 ngày | 19-08-2026 | 19-08-2026 |
| 1.3 | Hoàn thiện Proposal ban đầu | 1 ngày | 20-08-2026 | 20-08-2026 |
| 2 | Bắt đầu | 6 ngày | 21-08-2026 | 26-08-2026 |
| 2.1 | Họp khởi động dự án | 1 ngày | 21-08-2026 | 21-08-2026 |
| 2.2 | Phân công nhiệm vụ cho thành viên | 1 ngày | 22-08-2026 | 22-08-2026 |
| 2.3 | Phân tích hệ thống và xây dựng Use Case | 3 ngày | 23-08-2026 | 25-08-2026 |
| 2.4 | Hoàn thiện tài liệu phân tích ban đầu | 1 ngày | 26-08-2026 | 26-08-2026 |
| 3 | Phát triển | 47 ngày | 27-08-2026 | 12-10-2026 |
| 3.1 | Sprint 1 – Thiết kế & xây dựng nền tảng | 15 ngày | 27-08-2026 | 10-09-2026 |
| 3.1.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 4 ngày | 27-08-2026 | 30-08-2026 |
| 3.1.2 | Thiết kế giao diện UI/UX | 4 ngày | 31-08-2026 | 03-09-2026 |
| 3.1.3 | Xây dựng Backend & API cơ bản | 5 ngày | 04-09-2026 | 08-09-2026 |
| 3.1.4 | Xây dựng Frontend cơ bản | 2 ngày | 09-09-2026 | 10-09-2026 |
| 3.2 | Sprint 2 – Chức năng chính & AI | 17 ngày | 11-09-2026 | 27-09-2026 |
| 3.2.1 | Đăng ký, đăng nhập & quản lý tài khoản | 3 ngày | 11-09-2026 | 13-09-2026 |
| 3.2.2 | Quản lý căn hộ & bài đăng | 4 ngày | 14-09-2026 | 17-09-2026 |
| 3.2.3 | Tìm kiếm & bộ lọc đa chiều | 3 ngày | 18-09-2026 | 20-09-2026 |
| 3.2.4 | Tích hợp AI phân tích tiện ích & tạo Tag | 7 ngày | 21-09-2026 | 27-09-2026 |
| 3.3 | Sprint 3 – Tích hợp & hoàn thiện chức năng | 15 ngày | 28-09-2026 | 12-10-2026 |
| 3.3.1 | Tích hợp MAPBOX & vị trí căn hộ | 4 ngày | 28-09-2026 | 01-10-2026 |
| 3.3.2 | Đánh giá, bình luận & báo cáo | 3 ngày | 02-10-2026 | 04-10-2026 |
| 3.3.3 | Gói thành viên & thanh toán | 3 ngày | 05-10-2026 | 07-10-2026 |
| 3.3.4 | Quản trị hệ thống & thống kê | 3 ngày | 08-10-2026 | 10-10-2026 |
| 3.3.5 | Tích hợp toàn bộ hệ thống | 2 ngày | 11-10-2026 | 12-10-2026 |
| 4 | Kiểm thử & nhận phản hồi dự án | 10 ngày | 13-10-2026 | 22-10-2026 |
| 4.1 | Kiểm thử chức năng toàn hệ thống | 4 ngày | 13-10-2026 | 16-10-2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Quản lý và điều phối hoạt động của nhóm; tổ chức các buổi họp Scrum; theo dõi tiến độ Sprint; phân công và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh; đảm bảo nhóm thực hiện đúng kế hoạch. | Phan Tiến Bin |
| Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) | Thu thập và phân tích yêu cầu; xác định mục tiêu, phạm vi dự án; xây dựng Use Case; phân tích nhu cầu của người thuê, người cho thuê và quản trị viên; hỗ trợ xây dựng tài liệu dự án. | Châu Văn Quy |
| Thiết kế UI/UX | Thiết kế Wireframe và giao diện; xây dựng bố cục các màn hình; đảm bảo giao diện dễ sử dụng và phù hợp với yêu cầu của hệ thống SmartLease AI. | Châu Văn Quy, Trần Văn Sơn Nam |
| Frontend Developer | Phát triển giao diện Web; xây dựng các chức năng tìm kiếm, lọc căn hộ, đăng nhập, đăng bài, quản lý tài khoản; kết nối giao diện với API và xử lý tương tác người dùng. | Trần Văn Sơn Nam |
| Backend Developer | Xây dựng Server và API; xử lý logic nghiệp vụ; phát triển các chức năng tài khoản, bài đăng, tìm kiếm, đánh giá, bình luận và quản lý dữ liệu; kết nối Frontend với Database. | Phan Tiến Bin, Hoàng Đại Hợp |
| Database Developer | Phân tích dữ liệu; thiết kế ERD; xây dựng Database, bảng, khóa và quan hệ; quản lý dữ liệu người dùng, căn hộ, bài đăng, tiện ích, đánh giá, giao dịch và các dữ liệu liên quan. | Hoàng Đại Hợp |
| AI Developer | Nghiên cứu và tích hợp AI; phân tích nội dung mô tả căn hộ; tự động nhận diện tiện ích và tạo Tag; chuẩn hóa kết quả AI và kết nối với chức năng tìm kiếm, lọc căn hộ. | Phan Tiến Bin |
| MAPBOX / Integration Developer | Tích hợp MAPBOX; hiển thị vị trí căn hộ trên bản đồ; xử lý tọa độ và hỗ trợ tìm kiếm vị trí; phối hợp tích hợp các module của hệ thống. | Phan Tiến Bin |
| Tester / QA | Xây dựng Test Case; kiểm thử chức năng, giao diện, API, AI và MAPBOX; ghi nhận lỗi; phối hợp với Developer để sửa lỗi và kiểm thử lại hệ thống. | Phan Tiến Bin |
| Tài liệu & Báo cáo | Tổng hợp tài liệu phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử; hoàn thiện báo cáo, slide thuyết trình và chuẩn bị nội dung Demo. | Tất cả thành viên |

### 3.3.2. Phương pháp giao tiếp

Bảng 3.4 Phương pháp giao tiếp trong dự án

| Người tham gia | Chủ đề | Thời gian | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Members | Xem xét tiến độ dự án | Hằng tuần | Meeting,Zoom |
| Customer, Manager và Team leader | Xem xét tiến độ dự án | Hằng tuần | Conference Meeting |
| Customer, Manager và Team leader | Làm rõ yêu cầu | Khi cần | E-mail |
| Manager, Mentor và Team Members | Sprint Review | Cuối mỗi Sprint | Meeting, Zoom |

### 3.3.3. Nguồn vật lực

Bảng 3.5: Nguồn vậtt lực

| ID | Item | Purpose | Critical (Yes/No) | Quantity (Chất lượng) | Ceptance Criteria (optional) | Target date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 4 |  | 23/08/2026 |
| 2 | Java, JS | Programing Language | Yes | 1 |  | 23/08/2026 |
| 3 | Eclipse, MySQL, VSCode | Tools | Yes | 1 |  | 23/08/2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 4 |  | 23/08/2026 |

  - Lịch trình

### Từng giai đoạn

Bảng 3.6. Lịch trình thực hiện các spint

| No. | Giai đoạn | Ngày bắt đầu | Số ngày | Ngày kết thúc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 16-08-2026 | 5 | 20-08-2026 |  |
| 2 | Bắt đầu | 21-08-2026 | 6 | 26-08-2026 |  |
| 3 | Phát triển | 27-08-2026 | 55 | 20-10-2026 |  |
| 4 | Đóng gói sản phẩm | 21/10/2022 | 2 | 23-10-2026 |  |

### 3.4.2 Cột mốc quan trọng

Bảng 3.7. Các cột mốc quan trọng trong dự án

| No | Giai đoạn | Mô tả | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Start-up | - Lên ý tưởng cho dự án - Nghiên cứu quy tình Scrum - Mô tả yêu cầu ( Requirement ) - Nghiên cứu công nghệ thực hiện - Tạo tài liệu Proposal - Tạo tài liệu Project Plan - Tạo tài liệu User Requirements - Tạo tài liệu Product Backlog - Tạo tài liệu Architecture - Tạo tài liệu Test Plan | 26/08/2026 |
| 2 | Development | - Meeting - Design - Programming - Testing - Demo - Review - Delivered First Release | 20/10/2026 |
| 3 | Release | Phát hành sản phẩm | 23/10/2026 |

## Rủi ro và quản lý rủi ro

Bảng 8. Mức độ rủi ro trong dự án

| Ký Hiệu | Mức Độ | Ảnh Hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung Bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất Cao | Nguy hiểm |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 9. Các giải pháp khắc phục

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược để giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do đánh giá sai thời gian cần thiết để xử lý luồng tích hợp AI. | L | M | Phân tích và đánh giá quy mô rõ ràng từ đầu. Áp dụng Agile/Scrum để linh hoạt cắt giảm các yêu cầu rườm rà (chỉ giữ lại lõi OCR và Text-to-Tag) nếu trễ tiến độ. |
| Yêu cầu (Requirements) | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu (Ví dụ: Không xác định rõ hệ thống có bao nhiêu thẻ Tag chuẩn, dẫn đến AI tạo ra quá nhiều Tag rác). | H | M | Thống nhất bộ từ điển dữ liệu (Master Data) cho các Thẻ trước khi phân tích và code. Giới hạn AI chỉ bóc tách dựa trên danh sách Thẻ đã duyệt. |
| Độ chính xác của AI (AI Accuracy) | AI phân tích sai ngữ cảnh đoạn văn bản, hoặc trích xuất thiếu/sai thẻ (ảo giác AI - Hallucination), dẫn đến dữ liệu không nhất quán. | H | M | Thiết kế cơ chế "Human-in-the-loop": Cho phép người cho thuê xem trước, chỉnh sửa, thêm/bớt các thẻ do AI tự động tạo ra trước khi bấm Lưu. Tối ưu hóa câu lệnh(Prompt Engineering). |
| Chi phí và Giới hạn API (API Limits) | Sử dụng API của bên thứ 3 (Gemini/OpenAI) có thể bị chặn bởi giới hạn băng thông, giới hạn token (rate limit) hoặc phát sinh chi phí lớn khi test. | H | H | Đăng ký gói Free-tier/Student cho môi trường dev. Thiết kế hệ thống lưu đệm (Cache) để không phải gọi lại API AI cho cùng một đoạn văn bản. |
| Dự kiến lịch trình của dự án | Thời gian làm việc bị gián đoạn hoặc không đồng bộ giữa các thành viên. | M | M | Thời gian dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên qua các buổi Daily Scrum. |
| Kinh nghiệm lập trình | Ngôn ngữ lập trình và công nghệ mới. Nhóm chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và kết nối LLM API. | M | H | Chia sẻ kinh nghiệm để nghiên cứu. Dành riêng Sprint 0 để đội ngũ test thử các API, tìm hiểu cách cấu trúc JSON trả về từ AI trong thời gian ngắn nhất. |
| Các qui trình kĩ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn. | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ. |
| Mạng (Network) | Bị chặn bới giới hạn băng thông. | H | H | Nâng cấp đường truyện mạng. |